EUROHAUSE

NHÔM CỦA SỰ THỊNH VƯỢNG

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Nền tảng quản lý sản xuất – báo giá – CRM ngành nhôm cửa

Tài liệu hoạch định dự án (Project Plan)

Phiên bản 1.0 — Tháng 6/2025

# Mục lục

# 1. Tổng quan dự án

Tài liệu này trình bày kế hoạch chi tiết để xây dựng một ứng dụng di động (iOS & Android) kèm nền tảng quản trị (web admin) cho doanh nghiệp sản xuất và phân phối nhôm cửa. Ứng dụng đóng vai trò như một "trợ lý cá nhân" cho thợ/đại lý, đồng thời là công cụ kết nối nhà sản xuất với mạng lưới đại lý (NPP) và cơ sở sản xuất (CSSX).

Sản phẩm hợp nhất ba khối nghiệp vụ: (1) công cụ tính toán & báo giá cửa nhôm theo hệ, (2) hệ thống chăm sóc khách hàng và khách hàng thân thiết (CRM/Loyalty), và (3) các tính năng quản lý nội bộ liên quan kho và sản phẩm dựa trên hai phụ lục chức năng WMS và CRM đã có.

## 1.1. Mục tiêu kinh doanh

- Số hóa quy trình bóc tách – cắt nhôm – báo giá, giảm sai sót thủ công và rút ngắn thời gian báo giá cho thợ và đại lý.

- Tăng độ gắn kết của mạng lưới đại lý/thợ thông qua chương trình tích điểm, bảo hành và đổi quà.

- Thu thập dữ liệu thị trường: sản lượng tiêu thụ, vị trí công trình, hành vi đặt hàng để hỗ trợ ra quyết định.

- Xây dựng thương hiệu qua thư viện công trình, thư viện kiến thức và truyền thông trực tiếp trong app.

## 1.2. Phạm vi (Scope)

Phạm vi được chia thành các phân hệ chính sau:

| STT | Phân hệ | Mô tả ngắn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công cụ tính & báo giá cửa nhôm | Nhập kích thước → tự sinh chiều dài thanh profile cần cắt, tính khối lượng nhôm (kg)/bộ cửa, nhập đơn giá kính/phụ kiện, phân loại cửa (mặt tiền: thủy lực, mở quay 2/4 cánh, trượt, trượt quay…) |
| 2 | Bảo hành bằng QR | Quét QR để kích hoạt bảo hành sản phẩm cho khách, lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu, cộng điểm tích lũy |
| 3 | Khu làm việc cá nhân | Mỗi user có không gian riêng: lưu công trình, theo dõi thu–chi, doanh số, lời/lỗ theo năm, điểm tích lũy, mã khuyến mại |
| 4 | Loyalty & đổi quà | Tích điểm theo bảo hành/sản lượng, yêu cầu đổi quà, admin duyệt và gửi quà |
| 5 | Thư viện chia sẻ | Đăng ảnh công trình lên thư viện chung; các user xem và tải về |
| 6 | Thư viện nội dung & công cụ thợ | Thư viện ảnh, kiến thức, sản phẩm; công cụ tạo/chỉnh sửa video từ ảnh tải lên |
| 7 | Chính sách giá & khuyến mại | Cập nhật giá/chương trình, tự động đẩy thông báo tới app khi admin cập nhật |
| 8 | Đăng ký vai trò & định vị | Đăng ký là Đại lý hoặc NPP; sản lượng tiêu thụ tự cập nhật cho NPP; truy cập vị trí để hỗ trợ tốt nhất |
| 9 | Quản trị (Web Admin) | Quản lý người dùng, phân quyền, sản phẩm, đơn hàng, loyalty, marketing, ticket, báo cáo (theo Phụ lục CRM) |
| 10 | Tích hợp Kho (WMS) | Liên kết tồn kho/sản phẩm theo Phụ lục WMS (tùy chọn theo giai đoạn) |

Ghi chú: Phân hệ WMS (Phụ lục 01) có thể triển khai song song hoặc tích hợp sau, tùy ngân sách và độ ưu tiên.

# 2. Phân tích chức năng chi tiết

## 2.1. Công cụ tính toán & báo giá cửa nhôm (lõi kỹ thuật)

Đây là tính năng khác biệt và phức tạp nhất, tương tự các phần mềm chuyên dụng như ACT/phanmemcua.com. Logic gồm:

- Quản lý "Hệ nhôm" (Xingfa, PMA, Window Star…): mỗi hệ có thư viện thanh profile (khung, cánh, nẹp, đố…), với thông số: mã thanh, khối lượng/mét (kg/m), công thức trừ hao kích thước.

- Phân loại cửa: cửa mặt tiền (hệ thủy lực), mở quay 2 cánh, mở quay 4 cánh, cửa trượt, trượt quay, cửa sổ… Mỗi loại có bộ công thức cắt riêng.

- Người dùng nhập kích thước phủ bì (rộng × cao) → hệ thống tự sinh bảng cắt (cutting list): từng thanh profile, chiều dài cắt, số lượng, góc cắt (45°/90°).

- Tự tính tổng khối lượng nhôm (kg) cho 1 bộ cửa dựa trên chiều dài × kg/m của từng thanh.

- Khu vực nhập đơn giá: nhôm (đ/kg), kính (đ/m²), bản lề, khóa, ke góc, gioăng, phụ kiện khác → tổng hợp thành báo giá chi tiết và giá thành/bộ.

- Xuất báo giá PDF/ảnh để gửi khách; lưu vào hồ sơ công trình của user.

Lưu ý quan trọng: Công thức cắt và hệ số trừ hao là tài sản trí tuệ của doanh nghiệp và phải do đội kỹ thuật nhôm của công ty cung cấp/kiểm định. Đây là rủi ro lớn nhất về tính chính xác — sai số nhỏ gây tốn kém vật tư thực tế.

## 2.2. Bảo hành QR & tích điểm

- Sinh mã QR (gắn theo lô/sản phẩm) từ hệ thống admin; in dán lên sản phẩm.

- User quét QR trong app → nhập thông tin khách hàng cuối + công trình → kích hoạt bảo hành, lưu DB, chống kích hoạt trùng.

- Mỗi lần kích hoạt hợp lệ cộng điểm tích lũy theo cấu hình.

## 2.3. Khu làm việc cá nhân (Dashboard của user)

- Lưu trữ danh mục công trình (báo giá, hình ảnh, trạng thái).

- Sổ thu – chi đơn giản theo công trình; tổng hợp doanh số, lời/lỗ theo tháng/năm bằng biểu đồ.

- Số dư điểm tích lũy (từ bảo hành + sản lượng), lịch sử điểm, thẻ/mã khuyến mại.

- Hiển thị chương trình khuyến mại hàng tháng dành riêng cho user.

## 2.4. Loyalty & đổi quà

- Cấu hình quy đổi điểm; danh mục quà tặng (còn/hết hàng).

- User gửi yêu cầu đổi quà khi đủ điểm → admin nhận thông tin, duyệt, gửi quà; trừ điểm tương ứng; theo dõi trạng thái giao quà.

## 2.5. Thư viện chia sẻ & thư viện nội dung

- Thư viện công trình do user đăng (ảnh): cộng đồng xem/tải; có kiểm duyệt nội dung trước khi hiển thị.

- Thư viện ảnh mẫu, thư viện kiến thức (bài viết/video kỹ thuật), thư viện sản phẩm chính hãng.

- Công cụ hỗ trợ thợ: tạo/chỉnh sửa video ngắn từ bộ ảnh công trình (ghép ảnh thành slideshow có nhạc/khung thương hiệu).

## 2.6. Chính sách giá, khuyến mại & thông báo đẩy

- Admin cập nhật bảng giá và chương trình khuyến mại → tự động đẩy push notification và cập nhật trong app theo thời gian thực.

## 2.7. Vai trò Đại lý / NPP & định vị

- Khi đăng ký, user chọn vai trò Đại lý hoặc NPP; có quy trình duyệt nâng cấp/chuyển đổi vai trò.

- Sản lượng tiêu thụ của đại lý tự động cộng dồn cho NPP phụ trách khu vực.

- Truy cập vị trí (có sự đồng ý của người dùng) để gợi ý NPP gần nhất và hỗ trợ kỹ thuật theo khu vực.

## 2.8. Quản trị (Web Admin) — kế thừa Phụ lục CRM/WMS

- Quản trị người dùng & phân quyền (nhân viên, NPP, CSSX/đại lý).

- Quản lý sản phẩm, đơn hàng, trạng thái đơn (Mới, Tiếp nhận, Hoàn tất, Giao một phần, Hủy), gán đơn theo bán kính/ngưỡng tấn.

- Loyalty, marketing (chiến dịch, email/push), hệ thống ticket hỗ trợ dạng thread.

- Báo cáo: tăng trưởng (line chart), tương quan (pie chart), xuất Excel/CSV.

- Bảo mật: 2FA, giới hạn request, WAF; vận hành cloud, autoscale, backup hàng ngày, uptime ≥ 99.5%.

# 3. Kiến trúc & công nghệ đề xuất

| Hạng mục | Đề xuất |
| --- | --- |
| Mobile app | React Native hoặc Flutter (một codebase cho iOS + Android, tiết kiệm chi phí) |
| Web Admin | React/Next.js (frontend) — quản trị, báo cáo, cấu hình |
| Backend/API | Node.js (NestJS) hoặc .NET / Java Spring Boot — REST/GraphQL |
| Cơ sở dữ liệu | PostgreSQL (dữ liệu quan hệ) + Redis (cache/queue) |
| Lưu trữ media | Cloud object storage (S3/GCS) cho ảnh, video, file báo giá |
| Định vị | Google Maps / OpenStreetMap API |
| Thông báo đẩy | Firebase Cloud Messaging (FCM) / APNs |
| QR | Thư viện quét QR trên mobile + sinh mã phía server |
| Hạ tầng | Cloud (AWS/GCP/Azure) cloud-native, autoscale, backup tự động |
| Bảo mật | 2FA, mã hóa, rate-limit, WAF, phân quyền RBAC |

Module tạo/chỉnh sửa video từ ảnh nên xử lý phía server (FFmpeg) hoặc dùng SDK chuyên dụng để đảm bảo hiệu năng trên thiết bị yếu.

# 4. Phân tích ưu – nhược điểm

## 4.1. Ưu điểm

- Tạo lợi thế cạnh tranh: công cụ tính cắt + báo giá gắn với hệ nhôm riêng giúp "khóa" thợ/đại lý vào hệ sinh thái của công ty.

- Tăng trung thành mạng lưới qua loyalty, bảo hành, đổi quà — khó sao chép.

- Dữ liệu giá trị: sản lượng, vị trí công trình, hành vi mua hàng phục vụ chiến lược kinh doanh.

- Truyền thông trực tiếp tới thợ/đại lý không qua trung gian (push, thư viện nội dung).

- Tận dụng được hai phụ lục WMS/CRM đã chuẩn hóa, rút ngắn phân tích.

## 4.2. Nhược điểm & rủi ro

| Rủi ro | Mô tả | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Độ chính xác công thức cắt | Sai công thức/hệ số trừ hao gây tốn vật tư, mất uy tín | Đội kỹ thuật nhôm cung cấp & kiểm định; chạy thử song song thủ công |
| Phạm vi quá rộng | Nhiều phân hệ (báo giá, CRM, loyalty, video, WMS) dễ trễ tiến độ | Chia giai đoạn (MVP trước), ưu tiên lõi báo giá |
| Module video | Tạo/sửa video tốn tài nguyên, dễ lỗi đa thiết bị | Làm bản đơn giản (slideshow) trước; cân nhắc cắt khỏi MVP |
| Phụ thuộc dữ liệu đầu vào | Thư viện hệ nhôm/profile phải đầy đủ, chuẩn | Chuẩn bị dữ liệu trước khi code; có người phụ trách nhập liệu |
| Áp dụng của thợ | Thợ ngại dùng app, thói quen thủ công | UX tối giản, đào tạo, gắn quyền lợi (điểm, khuyến mại) |
| Chi phí duy trì | Cloud, media, bảo trì tăng theo người dùng | Tối ưu hạ tầng, autoscale, dọn media định kỳ |
| Bảo mật & dữ liệu cá nhân | Lưu vị trí, thông tin khách cuối | Tuân thủ pháp luật về dữ liệu cá nhân; xin đồng ý rõ ràng |

# 5. Lộ trình triển khai theo giai đoạn

Khuyến nghị tiếp cận theo MVP để kiểm chứng giá trị sớm và kiểm soát chi phí.

| Giai đoạn | Mục tiêu | Hạng mục chính | Thời lượng dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| GĐ 0 Chuẩn bị | Phân tích & dữ liệu | Khảo sát chi tiết, chuẩn hóa thư viện hệ nhôm/profile, chốt công thức cắt, thiết kế UX/UI | 3 – 4 tuần |
| GĐ 1 MVP | Lõi giá trị | Đăng ký/đăng nhập, vai trò; công cụ tính cắt + báo giá; khu làm việc cá nhân; thư viện sản phẩm; web admin cơ bản | 2 – 3 tháng |
| GĐ 2 | Gắn kết | Bảo hành QR + tích điểm; loyalty & đổi quà; chính sách giá & push; định vị/NPP | 1.5 – 2 tháng |
| GĐ 3 | Cộng đồng & nội dung | Thư viện chia sẻ công trình; thư viện kiến thức; công cụ video; marketing & ticket | 1.5 – 2 tháng |
| GĐ 4 (tùy chọn) | Tích hợp kho | Tích hợp WMS (Phụ lục 01), đồng bộ tồn kho, mobile kho | 1.5 – 2 tháng |

Tổng thời gian tới phiên bản đầy đủ (không gồm WMS): khoảng 7 – 10 tháng tùy quy mô đội ngũ.

# 6. Bộ phận, phòng ban & nhân sự

## 6.1. Đội ngũ phát triển dự án

| Vai trò | Số lượng | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Project Manager / BA | 1 | Quản lý tiến độ, làm việc với nghiệp vụ, viết tài liệu yêu cầu |
| UX/UI Designer | 1 | Thiết kế giao diện app & web admin |
| Mobile Developer | 2 | Phát triển app iOS/Android (React Native/Flutter) |
| Backend Developer | 2 | API, nghiệp vụ, công thức cắt, tích hợp |
| Frontend Developer | 1 | Web admin, dashboard báo cáo |
| QA/Tester | 1 | Kiểm thử chức năng, đa thiết bị, đa trình duyệt |
| DevOps | 0.5 – 1 | Hạ tầng cloud, CI/CD, giám sát, backup |
| Chuyên gia kỹ thuật nhôm | 1 (nội bộ) | Cung cấp & kiểm định công thức cắt, dữ liệu hệ nhôm |

## 6.2. Bộ phận vận hành (sau khi ra mắt)

- Phòng Kỹ thuật/Sản phẩm: duy trì thư viện hệ nhôm, công thức, cập nhật sản phẩm.

- Phòng Kinh doanh/Marketing: quản lý chính sách giá, chiến dịch khuyến mại, nội dung thư viện.

- Phòng Chăm sóc khách hàng (CRM): xử lý ticket, duyệt đổi quà, hỗ trợ NPP/đại lý.

- Bộ phận Kho/Logistics: gửi quà đổi điểm, xử lý đơn (nếu tích hợp WMS).

- IT/Vận hành hệ thống: giám sát hạ tầng, bảo mật, backup, hỗ trợ kỹ thuật.

# 7. Chi phí ước tính

Lưu ý: Đây là khoảng ước lượng tham khảo cho thị trường Việt Nam, chưa phải báo giá. Con số thực tế phụ thuộc đối tác (in-house, outsource trong nước, hay agency), phạm vi chốt và mức lương hiện hành. Cần làm báo giá riêng để có số chính xác.

## 7.1. Chi phí phát triển (một lần)

| Hạng mục | Ghi chú | Ước tính (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| Khảo sát, BA, UX/UI | Giai đoạn chuẩn bị + thiết kế | 150 – 300 triệu |
| Phát triển MVP (GĐ1) | Lõi báo giá + nền tảng | 500 triệu – 1 tỷ |
| Các giai đoạn 2–3 | Loyalty, QR, cộng đồng, video, marketing | 500 triệu – 1 tỷ |
| Tích hợp WMS (GĐ4, tùy chọn) | Theo Phụ lục 01 | 300 – 600 triệu |
| Tổng (không gồm WMS) | Tham khảo | ≈ 1.15 – 2.3 tỷ |

## 7.2. Chi phí duy trì (hàng năm)

| Hạng mục | Ghi chú | Ước tính/năm (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| Hạ tầng cloud | Server, DB, autoscale (tăng theo người dùng) | 60 – 200 triệu |
| Lưu trữ media | Ảnh/video công trình, băng thông | 20 – 80 triệu |
| Tài khoản nhà phát triển | Apple Developer (~99 USD), Google Play (~25 USD một lần) | 3 – 4 triệu |
| Dịch vụ bên thứ ba | Maps API, SMS/OTP, email, push | 20 – 60 triệu |
| Bảo trì & nâng cấp | Sửa lỗi, cập nhật OS, tính năng nhỏ (15–20%/năm giá trị dev) | 200 – 400 triệu |
| Tổng duy trì | Tham khảo | ≈ 300 – 750 triệu |

# 8. Đánh giá tính khả thi

## 8.1. Khả thi kỹ thuật

Cao. Tất cả tính năng đều dùng công nghệ phổ biến, đã được chứng minh (có sản phẩm tương tự như ACT/phanmemcua.com trên thị trường). Thách thức kỹ thuật lớn nhất là độ chính xác công thức cắt — phụ thuộc dữ liệu nghiệp vụ hơn là khả năng lập trình.

## 8.2. Khả thi tài chính

Trung bình – cao. Vốn đầu tư ban đầu đáng kể, nhưng có thể kiểm soát bằng cách làm MVP trước và mở rộng dần. ROI đến từ việc giữ chân thợ/đại lý và tăng sản lượng tiêu thụ nhôm — cần đặt KPI rõ ràng (số user hoạt động, sản lượng qua app).

## 8.3. Khả thi vận hành

Phụ thuộc cam kết nội bộ. Cần phân công người duy trì dữ liệu (hệ nhôm, giá, quà tặng) và đội CSKH xử lý ticket/đổi quà. Nếu thiếu nhân sự vận hành, app dễ "chết" dù làm tốt về kỹ thuật.

## 8.4. Khuyến nghị

- Bắt đầu bằng MVP tập trung vào công cụ tính cắt + báo giá — đây là tính năng tạo giá trị tức thì và thu hút thợ.

- Chuẩn bị dữ liệu hệ nhôm và công thức cắt trước khi viết code; đây là điều kiện tiên quyết.

- Cân nhắc tách module video ra khỏi MVP do chi phí/độ phức tạp cao so với giá trị ban đầu.

- Đặt KPI và đo lường ngay từ đầu để chứng minh ROI trước khi đầu tư các giai đoạn sau.

- Yêu cầu báo giá chi tiết từ 2–3 đối tác phát triển để so sánh trước khi quyết định.

— Hết tài liệu —